甘肃省白龙江林业保护中心2024年度中央林业草原生态保护恢复资金预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）背景

林业草原生态保护恢复资金是中央预算安排的转移支付资金，主要用于国家公园支出、其他自然保护地和野生动植物保护支出、森林生态保护修复补偿支出、生态护林员支出、党中央、国务院确定的支持林业草原生态保护恢复的其他重点工作。甘肃省白龙江林业保护中心2024年林业草原生态保护恢复资金主要包含森林保护修复、自然保护地建设补助、野生动植物保护及生物多样性保护补助，主要用于野生动植物专项保护调查、国家级自然保护区能力提升、国有林管护、社保缴纳补助、原天保工程区森林抚育等方面。

（二）资金情况

2024年共计下达专项资金33897.09万元，其中2024年中央转移支付资金25342万元，2024年省级资金4937万元，上年结转资金3618.09万元，全年合计支出33746.41	万元，预算执行率99.56%。

（三）项目年度目标和完成情况

2024年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展了国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护项目5个，聘请生态护林员352人，国有林保护修复补偿459.96万亩，森林植被恢复350亩，森林修复（含森林可持续经营）9万亩，国有林保护修复管护28.06万亩，购买监控、监测设备23台,补助天保工程社会保险缴费4766人，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

二、综合评价结论

项目按计划实施，基本完成了相关工作任务，各项绩效指标完成良好，预算执行率达到99.56%，自评得分98.75分，自评等级为“优”。

三、绩效自评工作组织开展情况

为进一步加强预算管理，提升甘肃省白龙江林业保护中心转移支付资金使用绩效水平，单位按照中央转移支付资金绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由规划财务科牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。

甘肃省白龙江林业保护中心2024年林业草原生态保护恢复资金主要用于野生动植物专项保护调查、国家级自然保护区能力提升、国有林管护、社保缴纳补助、原天保工程区森林抚育等方面，总计33880.48万元。

（一）林业草原生态保护恢复资金

1.项目支出预算执行情况。

项目资金共计33897.09万元，其中2024年中央转移支付资金25342万元，2024年省级资金4937万元，上年结转资金3618.09万元，全年合计支出33746.41万元，预算执行率99.56%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展了国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护项目5个，聘请生态护林员352人，国有林保护修复补偿459.96万亩，森林植被恢复350亩，森林修复（含森林可持续经营）9万亩，国有林保护修复管护28.06万亩，购买监控、监测设备23台,补助天保工程社会保险缴费4766人，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，但存在由于疏忽年初个别项目指标填报错误的情况及地方配套资金960元账款退回的情况，扣1.1分，下一步单位将加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据。资金管理情况指标分值40分，自评得分38.9分。

（2）数量指标：开展了国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护项目5个，聘请生态护林员352人，国有林保护修复补偿459.96万亩，森林植被恢复350亩，森林修复（含森林可持续经营）9万亩，国有林保护修复管护28.06万亩，购买监控、监测设备23台,补助天保工程社会保险缴费4766人。数量指标均达到年度目标值，指标分值14分，自评得分14分。

（3）质量指标：原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况达100%，国有林保护修复补助（公益林）准确率达100%，国有林管护补助兑现率达100%，森林抚育面积合格率达100%，森林抚育质量合格率达95%，聘请护林员达标率达100%，野生动物资源调查合格率达100%，森林资源管护责任落实率达100%，森林植被恢复合格率达100%，购买监控、监测设备数量验收合格率达100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值10分，自评得分10分。

（4）时效指标：国有林保护修复补偿及时，野生动物资源调查及时，聘请护林员及时，购买监控、监测设备及时，国家级自然保护区能力提升当期任务完成率达100%，社会保险缴费补助受社保缴纳时间影响，个别月份延迟。指标分值6分，自评得分5.9分。

（5）成本指标：国有林保护修复补助标准10元/亩，森林抚育每亩作业成本200元/亩，社会保险缴费补助成本14381.42万元，疫源疫病野生动物监测样线成本0.3万元/条，购买监控、监测设备成本5300元/台。指标分值5分，自评得分5分。

（6）效益指标：项目实施后提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使国家级公益林人为大型破坏事件无发生，保护了生态系统和生物多样性,使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。效益指标均达到年度目标值，指标分值10分，自评得分10分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，保持了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疏忽年初个别项目指标填报错误，下一步加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据，谨慎填报项目目标。

供应商账户提供错误，导致地方配套960元账款退回，下一步单位将及时跟供应商沟通，获取正确账户，安排资金支付。

社会保险缴费补助及时性受社保缴纳时间影响，个别月份延迟缴纳，下一步将提前合理安排好缴纳计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照要求与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。